# Отчёт о проделанной работе

ООО «ДИСКВЭР»

Отчётность в ФТС и конвертер УПД Wildberries для Диадока

В «Пульте бизнеса» реализованы два направления: подготовка статистических форм по продажам в страны ЕАЭС и преобразование уведомлений о выкупе Wildberries в электронные УПД для загрузки в Диадок.

# 1. Изначальная задача

Отчётность в ФТС. Автоматизировать подготовку статистических форм по зарубежным продажам: собирать заказы, определять страну доставки и признак выкупа маркетплейсом, рассчитывать показатели товарных строк и формировать XML для загрузки в личный кабинет ФТС. Обеспечить контроль того, какие формы подготовлены и какие отмечены как сданные.

Конвертер УПД для Диадока. Автоматически получать уведомления о выкупе товара от Wildberries, разбирать их состав и преобразовывать в УПД с реквизитами Дисквер. Сохранить суммы выкупа, корректно рассчитать НДС и сформировать файл в формате, пригодном для загрузки в Диадок. Предоставить сотруднику экран выгрузки и учёта обработки документов.

# 2. Этапы и оценка трудоёмкости

Ориентировочная трудоёмкость двух направлений составляет 80 часов с учётом использования существующей инфраструктуры Пульта, готовых модулей и образцов XML. Оценка не включает простои и ожидание ответов площадок и не является подтверждённым табелем фактически отработанного времени.

| Этап | Оценка, ч |
| --- | --- |
| Анализ источников и форматов документов | 12 |
| Реализация | 46 |
| Сбор заказов и признака выкупа | 6 |
| Курсы валют и номера ГТД по партиям | 4 |
| Расчёт статистических форм | 8 |
| Генератор XML для ФТС | 6 |
| Экран отчётности и статусы подачи | 5 |
| Получение уведомлений Wildberries | 5 |
| Конвертер УПД и реквизиты сторон | 7 |
| Экран УПД, статусы и уведомления | 5 |
| Тестирование и сверка с принятыми документами | 10 |
| Исправления и доводка | 12 |
| Итого | 80 |

Подпункты реализации раскрывают 46 часов и отдельно к итогу не прибавляются.

# 3. Отчётность в ФТС

## Анализ и сбор исходных данных

Разобран отчёт Ozon по заказам и установлен источник признака «подлежит выкупу». Этот признак позволяет отделять операции, по которым товар выкуплен площадкой, от операций, включаемых в статистическую форму Дисквер. Учтены ограничения выгрузки: схемы доставки запрашиваются отдельно, большие интервалы разбиваются на допустимые части.

Реализованы заказ выгрузки, ожидание её готовности, разбор товарных строк и сохранение исходных данных. Повторная загрузка обновляет существующие записи без дублирования. Отбор строится по факту доставки товара, чтобы не потерять заказы, принятые в обработку раньше выбранного отчётного периода.

## Расчёт и формирование статистической формы

Настроены определение страны по кластеру доставки и отбор стран ЕАЭС. Узбекистан исключён из состава ЕАЭС. Заказы разделяются по признаку выкупа: выкупленные площадкой операции исключаются из формы Дисквер и остаются видимыми в сводке.

Для товарных строк собираются код ТН ВЭД, номер ГТД, страна происхождения, вес нетто, стоимость в рублях и долларах. Для пересчёта используется соответствующий операции курс ЦБ с кэшированием и учётом выходных. Номера ГТД определяются по товарным партиям; объединение строк учитывает одновременно код ТН ВЭД, ГТД и страну происхождения.

Реализован генератор XML на основе образца принятой формы. Такой способ сохраняет структуру и пространства имён документа. Перед выгрузкой выполняется проверка корректности XML. Формы формируются отдельно по странам за выбранный отчётный период.

## Интерфейс и контроль обработки

Создан экран «Отчёты ФТС»: сводные показатели по заказам в ЕАЭС, операциям с выкупом и формам к сдаче; таблица стран; выгрузка XML; ручная отметка подачи формы. Сбор и обновление данных включены в существующий ежедневный процесс.

Подготовленный файл сотрудник загружает в личный кабинет ФТС. Отметка в Пульте служит для учёта обработки; подтверждение приёма проверяется в личном кабинете.

# 4. Конвертер УПД Wildberries для Диадока

## Получение и разбор уведомлений

Разобран интерфейс получения документов Wildberries и формат архивов с уведомлениями о выкупе. Реализованы обход списка документов, скачивание новых архивов с соблюдением ограничений площадки и разбор таблиц в товарные позиции. Повторное получение уже загруженных уведомлений исключено.

Из уведомления извлекаются номер, товары, количество, цены, суммы выкупа и налоговые показатели. Для реквизитов УПД используются сведения самого уведомления, а не момент его публикации площадкой.

## Преобразование в электронный УПД

Создан конвертер уведомления о выкупе в XML УПД для Диадока. В документ подставляются реквизиты Дисквер и покупателя, сведения о подписанте и основании полномочий, товарные строки, налоговые показатели и итоги. Соблюдаются кодировка, структура файла и правила формирования его имени.

Идентификаторы участников ЭДО вынесены в справочник: их нельзя вычислить из ИНН и КПП. Если обязательный идентификатор не заполнен, генератор останавливается с понятной ошибкой, чтобы сотрудник не получил заведомо некорректный файл.

Ставка НДС определяется по налоговому режиму Дисквер для соответствующей операции. Сумма выкупа сохраняется, НДС выделяется из неё, база рассчитывается как остаток. Для операций без НДС формируется предусмотренный форматом признак, а не числовая нулевая сумма налога. Итоги документа рассчитываются по товарным строкам с контролем округления.

Конвертер использует структуру образца УПД, уже принятого контрагентом. Периоды, когда обязанность выставления документа отсутствовала, учитываются отдельно, чтобы такие уведомления не смешивались с документами, требующими обработки.

## Экран выгрузки и статусы

Создан экран «УПД по выкупам»: список уведомлений, количество позиций, суммы, статусы и кнопка скачивания XML для Диадока. Добавлены фильтры с сохранением выбора и ручная отметка «загружен и подписан».

В существующий ежедневный процесс включена проверка новых уведомлений и подготовка сводки ответственному сотруднику в рабочий бот. XML скачивается через экран Пульта. Загрузка в Диадок и подписание выполняются сотрудником; отметка обработки документа учитывается отдельно от отправки уведомления в бот.

# 5. Проверка и доводка

По материалам ранее выполненной работы статистическая форма сверялась с образцом, принятым ФТС: проверялись стоимость в рублях и долларах, вес нетто, код ТН ВЭД, ГТД и группировка товарных разделов. УПД сверялся с документом, принятым и подписанным контрагентом: проверялись структура, реквизиты, строки, налоговые показатели и суммы.

В ходе доводки исправлены потеря заказов при недостаточной глубине выгрузки, объединение разных партий по одному коду ТН ВЭД, изменение пространств имён XML, включение страны вне ЕАЭС, некорректное представление операций без НДС и расхождения итогов из-за округления. Также сохранён выбор фильтров при изменении статуса документа.

Проверена логика использования налогового режима продавца вместо ставки, указанной площадкой. Сборка документов защищена от отсутствующих обязательных реквизитов ЭДО.

# 6. Результат

Для Дисквер реализована подготовка XML статистических форм в ФТС: от сбора и отбора заказов до расчёта товарных показателей, выгрузки файлов и учёта подачи.

Реализован конвертер уведомлений о выкупе Wildberries в УПД для Диадока: получение исходных документов, разбор товарных позиций, расчёт НДС, заполнение реквизитов, формирование XML и контроль обработки через интерфейс.

Оба направления сокращают ручной перенос данных и повторяющиеся расчёты. Сотрудник получает подготовленный файл и видит его статус в Пульте. Для исторических операций полнота номеров ГТД и отметки ранее поданных форм уточняются по мере сверки исходных документов.